PLANO DE GESTÃO DA QUALIDADE

cofM

Avenida Doutor Lisboa, 195

Pouso Alegre

www.cofm.com.br

VERSÃO 0.0.0

00/00/0000

| HISTÓRICO DE VERSÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DAS MUDANÇAS | AUTOR |
| 1.0 | 18/09/2025 | OBJETIVOS DE QUALIDADE; FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DE QUALIDADE; ENTREGÁVEIS E PROCESSOS SUJEITOS À REVISÃO DE QUALIDADE | Anderson Richard |

SUMÁRIO

VISÃO GERAL	4

PROPÓSITO	4

ESCOPO	4

OBJETIVOS DE QUALIDADE	4

FERRAMENTAS E METODOLOGIAS	4

PLANO DE AUDITORIA	5

MÉTRICAS	5

ESCALAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA	5

TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO	5

CRONOGRAMA	6

# VISÃO GERAL

## PROPÓSITO

Definir diretrizes de qualidade para o desenvolvimento, implantação e manutenção do aplicativo oficial de transporte público urbano, assegurando confiabilidade, acessibilidade, segurança e desempenho do sistema.

## ESCOPO

Este plano abrange o desenvolvimento, homologação, operação e manutenção do aplicativo de transporte público urbano, incluindo ônibus e metrô. Inclui monitoramento em tempo real, compra digital de passagens, notificações e suporte aos usuários.

# objetivos de qualidade

- Garantir disponibilidade de 99% no horário de operação (05h às 00h). - Tempo de resposta inferior a 2 segundos em consultas comuns. - Precisão mínima de 95% na previsão de chegada. - Implementar criptografia e prevenção de fraudes nas transações. - Assegurar interface inclusiva e acessível.

# ferramentas e metodologias

- Metodologia ágil (scrum) para desenvolvimento e entregas incrementais. - Ferramentas de monitoramento de servidores e logs (prometheus, grafana). - Testes automatizados de desempenho, segurança e usabilidade. - Auditorias periódicas de conformidade.

# PLANO DE AUDITORIA

- Auditorias trimestrais de segurança e usabilidade. - Monitoramento contínuo de disponibilidade e desempenho. - Relatórios mensais enviados à prefeitura.

# métricas

- Disponibilidade do sistema (% uptime). - Tempo médio de resposta (ms). - Taxa de precisão da previsão de chegada (%). - Número de falhas em transações financeiras. - Satisfação dos usuários (pesquisas).

# ESCALAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA

- Incidentes críticos devem ser tratados em até 2h após identificação. - Equipe de TI aciona provedores externos em caso de falha de infraestrutura. - Ações corretivas documentadas e validadas antes de novas entregas.

# TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO

- TREINAMENTO DA EQUIPE DE SUPORTE E MOTORISTAS NO USO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO. - CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DIGITAL (WCAG 2.1).

# CRONOGRAMA

- DESENVOLVIMENTO: 6 MESES. - TESTES E HOMOLOGAÇÃO: 2 MESES. - IMPLANTAÇÃO INICIAL: 1 MÊS. - AUDITORIAS E MELHORIAS CONTÍNUAS: RECORRENTE.