## FALA que eu te escuto

# Plano de gestão de qualidade

### VERSÃO 2.0

### 30/09/2025

# CONTROLE DO DOCUMENTO

## informações do documento

|  | Informação |
| --- | --- |
| Identificador | PGQ0001 – Fala que eu te escuto |
| Proprietário do Documento | Sylvio Cézar Rezende Pereira |
| Data de Criação | 28/09/2025 |
| Data da Última Alteração | 30/09/2025 |
| Nome do Arquivo | Plano de Gestão de Qualidade – Fala que eu te escuto |

## HISTÓRICO DO DOCUMENTO

| Versão | Data | Alterações |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/09/2025 | Preenchimento inicial das informações do documento |
| 2.0 | 30/09/2025 | Definição das métricas de forma mais robusta |

## APROVAÇÕES Do DOCUMENTO

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Patrocinador/Prefeitura |  |  |
| Grupo de Revisão do Projeto | Anderson Richard da Silva, Gabriel Fróes, Jean Arthur Santos Almeida |  |  |
| Gerente do Projeto | Sylvio Cézar Rezende Pereira |  |  |

Sumário

FALA que eu te escuto	i

Plano de gestão de qualidade	i

VERSÃO 2.0	i

30/09/2025	i

CONTROLE DO DOCUMENTO	i

informações do documento	i

HISTÓRICO DO DOCUMENTO	i

APROVAÇÕES Do DOCUMENTO	i

PADRÕES DE QUALIDADE	1

OBJETIVOS DE QUALIDADE	1

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DE QUALIDADE	1

ENTREGÁVEIS E PROCESSOS SUJEITOS À REVISÃO DE QUALIDADE	2

ABORDAGEM DE CONTROLE DE QUALIDADE	2

# PADRÕES DE QUALIDADE

Este documento de gestão de qualidade aplicável ao projeto, tem como referência o uso de documentos tais como: MPS.BR, ISO/IEC 25010, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

# OBJETIVOS DE QUALIDADE

| Métrica ou Especificação | Medida |
| --- | --- |
| Satisfação do Usuário com o Acompanhamento do Chamado. | Implementar uma pesquisa de CSAT (Customer Satisfaction Score) após a consulta de status, com a pergunta: 'Qual o seu nível de satisfação com o acompanhamento do seu chamado?'. A meta é atingir um índice CSAT de 80% ou mais, considerando as respostas 'Satisfeito' e 'Muito Satisfeito'. |
| Confiabilidade dos dados no painel de indicadores. | Calcular a Taxa de Acurácia dos dados do painel a cada ciclo de testes. A verificação será feita por amostragem, comparando os indicadores exibidos com a fonte de dados primária (banco de dados). A meta é manter uma acurácia superior a 99,5%. |
| Mitigar os riscos de integração com os sistemas legados (SIG e Protocolo). | Mapear todos os cenários e requisitos funcionais da integração (ex: criação de chamado, atualização de status, tratamento de falhas) e garantir que o planejamento de testes atinja uma Cobertura de Teste (Test Coverage) de no mínimo 95%. Isso significa que 95% dos requisitos devem possuir casos de teste correspondentes, que serão executados e aprovados antes da implantação. |

# FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DE QUALIDADE

| Papéis | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Analista de Requisitos | Assegurar conformidade dos requisitos levantados para entrega final do projeto. |
| Gerente de Projeto | Planejar atividade do time, acompanhar métricas a fim de garantir cumprimento do prazo de entrega. |
| Desenvolvedores | Seguir padrões de codificação, cumprindo os padrões de qualidade e apoiar revisões. Cumprir os padrões de qualidade e participar das atividades de controle de qualidade. |
| Tester | Planejar e executar os casos de teste das funcionalidades e integrações, reportando os defeitos de forma clara para garantir que o produto final atenda aos requisitos de qualidade. |
| Especialista em infraestrutura | Garantir requisitos de desempenho necessários para que a aplicação funcione corretamente, manter disponibilidade, segurança e integração de acordos com as normas. |
| Patrocinador / Prefeitura | Aprovar critérios de aceitação e receber relatórios de qualidade. |

# ENTREGÁVEIS E PROCESSOS SUJEITOS À REVISÃO DE QUALIDADE

| Entregável ou processo que será revisado | Detalhes da revisão de qualidade |
| --- | --- |
| Documentação de requisitos e escopo | Revisão e aprovação formal pelo cliente para garantir que todas as necessidades e regras de negócio, incluindo SLAs e requisitos da LGPD, estão documentadas. |
| Plano de teste e casos de testes realizados | Revisão feita pelo analista de requisitos juntamente com o gerente de requisitos para garantir que haja uma cobertura completa de todos os requisitos funcionais. |
| Integração com o sistema SIG | Teste para validar a comunicação entre a solução solicitada com a SIG, como por exemplo envio e recebimento de dados, integração e possibilidade de auditoria entre sistemas. |
| Acessibilidade do site | Uso do WCAG 2.0 promovendo acessibilidade e inclusão para todos os usuários |
| Conformidade com a LGPD | Realizar auditoria interna do fluxo de dados dos cidadãos para verificar a conformidade com a lei. |

# ABORDAGEM DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Processo de controle de qualidade | Milestones | Proprietário | Documentação |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação dos Requisitos | Semana 2 | Analista de Requisitos | Documentação de Requisitos |
| Plano de Testes | Semana 2 | Analista de Requisitos | Documentação de plano de testes. |
| Plano de Reação sobre Índice | Semana 2 | Gerente de Projetos | Documentação de plano de reação sobre índice |
| Teste de Integração com o sistema SIG | Semana 6 | Tester/ Desenvolvedores | Relatório de teste de integração |
| Ciclo de testes | Semana 7 | Tester | Relatório com BUGs e melhorias de usabilidade. |
| Auditoria de Conformidade com a LGPD | Semana 9 | Gerente de Projetos | Checklist da auditoria de itens da LGPD. |
| Auditoria WCAG 2.0 | Semana 9 | Tester | Relatório de teste referente a acessibilidade e inclusão. |
| Pesquisa CSAT no acompanhamento | Semana 12 | Gerente de Projetos | Relatório do Índice de Satisfação |